**Izvješće o provedbi plana projekta**

za razdoblje od 18.04.2022. do 01.05.2022.

# Cijeli tim

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 23.04.2022. | Izrada projektnog plana | 14 | Da | / | / |
| 26.04.2022. | Timski sastanak | 2 | Da | / | / |
| 27.04.2022. | Specifikacija strukture dokumentacije | 2 | Da | / | / |
| 27.04.2022. | Timski sastanak | 3 | Da | / | / |
| 28.04.2022. | Specifikacija korisničkih zahtjeva | 3 | Da | / | / |
| 28.04.2022. | Sastanak s klijentom | 1 | Da | / | / |
| 29.04.2022. | Definiranje konačnih zahtjeva | 1 | Da | / | / |
| 30.04.2022. | Izrada slučajeva korištenja aplikacije | 5 | Da | / | / |

## Komentar

Izradom projektnog plana smo zaključili fazu planiranja te započeli fazu konceptualnog modeliranja. U fazi konceptualnog modeliranja smo specificirali strukturu dokumentacije i prešli na fazu analize i specifikacije zahtjeva. Ponovno smo se sastali te specificirali korisničke zahtjeve koje je potom klijent pregledao te na njih dao povratnu informaciju. Uzevši u obzir klijentovu povratnu informaciju smo definirali konačne zahtjeve te tako zaključili fazu analize i specifikacije zahtjeva i prešli na fazu logičkog modeliranja.

# Matej Mihaljević

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 30.04.2022. | Opis aplikacijske domene | 1h | Da | / | / |
| 01.05.2022. | Detaljna specifikacija definicije kina | 4h | Djelomično | Prevelika funkcionalnost | Podijeljena na 3 dijela |

## Komentar

S opisom aplikacijske domene nije bilo problema, ali je definicja kina bila prevelika funkcionalnost te sam je morao razdvojiti u više dijelova.

# Roko Milošević

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 30.04.2022. | Definiranje perspektive proizvoda i karakteristike korisnika | 1 | Da | / | / |
| 01.05.2022. | Detaljna specifikacija prijave | 6 | Da | / | / |

## Komentar

Nisam imao nikakvih problema u formatiranju dokumentacije ni definiranju detaljne specifikacije funkcionalnosti prijave. Vjerujem kako je ovo jedna od lakših funkcionalnosti za definirati i naposlijetku implementirati.

# Antonija Radoš

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 01.05.2022. | Detaljna specifikacija registracije | 6 | Da | / | / |

## Komentar

Nisam imala problema u formatiranju dokumentacije ni definiranju detaljne specifikacije funkcionalnosti registracije. Zasigurno će nju biti lakše implementirati nego ostale dvije funkcionalnosti.