**Izvješće o provedbi plana projekta**

za razdoblje od 02.05.2022. do 08.05.2022.

# Cijeli tim

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 05.05.2022. | Izrada poslovne logike | 8 | Da | / | / |

## Komentar

Ovo izvješće je skraćeno s uobičajenih dva tjedna na jedan tjedan zbog količine sadržaja te blizine rokova.

# Matej Mihaljević

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 2.5.2022. | Detaljna specifikacija rezervacije sjedala | 8 | Da | / | / |
| 3.5.2022. | Detaljna specifikacija statistike gledanosti | 8 | Da | / | / |
| 6.5.2022. | Dovršena specifikacija definicije kina | 10 | Da | / | / |

## Komentar

Ovaj tjedan nije bilo problema te su sve funkcionalnosti dovršene na vrijeme, za funkcionalnost definicije kina mi je trebalo više vremena od očekivanog zbog podijele na tri funkcionalnosti te je dovršena u ovom tjednu, a ne u prošlom.

# Roko Milošević

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 02.05.2022. | Detaljna specifikacija unosa filma | 8 | Da | / | / |
| 03.05.2022. | Detaljna specifikacija rasporeda prikaza filma | 6 | Da | / | / |
| 04.05.2022. | Detaljna specifikacija slanja obavijesti | 10 | Da | Zbog kompleksnosti funkcionalnosti i potrebnih tehnologija se provedba aktivnosti odužila za dodatna dva sata (sa 8 planiranih na 10 sati). | U konačnom terminskom planu dodati 2 sata na aktivnosti. |

## Komentar

Vjerujem kako sam, izuzev desete funkcionalnosti, obavio sve u planiranom roku i bez većih poteškoća. Posljednju funkcionalnost sam također obavio no s manjim odstupanjem od terminskog plana zbog kompleksnosti same funkcionalnosti. Osim opipljivih aktivnosti poput detaljnih specifikacija funkcionalnosti sam utrošio određenu količinu vremena i u formatiranje tehničke dokumentacije te mislim da bi bilo vrijedno sagledati mogućnost dodavanja te stavke u konačni terminski plan i obračunati pripadajuće troškove.

# Antonija Radoš

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Zadatak** | **Broj radnih sati** | **Provedeno** | **Problemi** | **Korekcija** |
| 02.05.2022. | Detaljna specifikacija izdavanja karata i računa | 8 | Da/Ne | Problem s klasama podataka | / |
| 03.05.2022. | Detaljna specifikacija izvještaja o prodaji | 8 | Da | / | / |

## Komentar

Najviše poteškoća mi je predstavljala detaljna specifikacija izdavanja karata i računa.